BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 1 (04/04/2025 - 10/04/2025)

Nội dung cuộc họp:

- Thời gian: 08/04/2025, 19:00 - 20:30

- Địa điểm: Online trên Google Meet

- Thành viên tham dự: Đầy đủ (2/2)

Nội dung thảo luận:

- Phân tích source code gốc và xác định các chức năng cần cải tiến

- Thảo luận về kiến trúc phần mềm MVC và cách áp dụng vào dự án

- Phân công công việc ban đầu

- Tạo repo trên github.

Công việc đã phân công:

| Thành viên | Công việc | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Trà Văn Sỹ | - Phân tích source code gốc - Thiết kế cấu trúc class ban đầu - Tạo repository trên github. | 11/04/2025 |
| Lê Hoàng Nhật Anh | - Nghiên cứu và đề xuất các design pattern phù hợp - Nghiên cứu hệ thống lưu trữ dữ liệu (SQL Server) | 11/04/2025 |

Kết quả đạt được:

- Đã hoàn thành phân tích source code gốc

- Đã xác định được các chức năng cơ bản và các chức năng cần bổ sung

- Đã thiết lập repository cho dự án và môi trường làm việc chung

TUẦN 2 (11/04/2025 - 17/04/2025)

Nội dung cuộc họp:

- Thời gian: 15/04/2025, 13:30 - 17:00

- Địa điểm: Online trên Goolde Meet

- Thành viên tham dự: Đầy đủ (2/2)

Nội dung thảo luận:

- Báo cáo tiến độ tuần 1

- Thống nhất kiến trúc phần mềm và các nguyên tắc thiết kế

- Thảo luận chi tiết về các class và mối quan hệ giữa chúng

- Phân loại người dùng và các chức năng theo vai trò

Công việc đã phân công:

| Thành viên | Công việc | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Trà Văn Sỹ | - Xây dựng các class Model (Music, Order, User) - Thiết kế interface Icontroller - Áp dụng Factory Pattern cho Controller | 18/04/2025 |
| Lê Hoàng Nhật Anh | - Hoàn thiện database schema - Xây dựng lớp kết nối database (DatabaseConnector) - Thiết kế các class UI cơ bản | 18/04/2025 |

Kết quả đạt được:

- Đã hoàn thành thiết kế class diagram sơ bộ

- Đã xác định rõ vai trò (Admin/Customer) và các chức năng tương ứng

- Đã thiết kế xong database schema và script tạo database

TUẦN 3 (18/04/2025 - 24/04/2025)

Nội dung cuộc họp:

- Thời gian: 21/04/2025, 15:00 - 18:30

- Địa điểm: Online (Google Meet)

- Thành viên tham dự: Đầy đủ (2/2)

Nội dung thảo luận:

- Báo cáo tiến độ tuần 2

- Thảo luận về áp dụng nguyên tắc SOLID và các design pattern

- Xem xét và cải tiến các class đã xây dựng

- Lên kế hoạch cho việc tích hợp các thành phần

Công việc đã phân công:

| Thành viên | Công việc | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Trà Văn Sỹ | - Hoàn thiện các Service class (MusicService, OrderService) - Xây dựng AdminController và các phương thức - Áp dụng Strategy Pattern cho Discount | 25/04/2025 |
| Lê Hoàng Nhật Anh | - Hoàn thiện các phương thức đọc/ghi database - Xây dựng CustomerUI và AdminUI - Thiết kế ReadDataFactory và SaveDataFactory | 25/04/2025 |

Kết quả đạt được:

- Đã hoàn thành các lớp Model cơ bản với đầy đủ thuộc tính

- Đã xây dựng các Service class với các phương thức cơ bản

- Đã xây dựng controllers theo vai trò người dùng

- Đã thiết lập kết nối với database

TUẦN 4 (25/04/2025 - 01/05/2025)

Nội dung cuộc họp:

- Thời gian: 29/04/2025, 14:00 - 17:30

- Địa điểm: Online (Google Meet)

- Thành viên tham dự: Đầy đủ (2/2)

Nội dung thảo luận:

- Báo cáo tiến độ tuần 3

- Rà soát việc áp dụng các nguyên tắc SOLID

- Thảo luận về việc hoàn thiện tài liệu và báo cáo giữa kỳ

- Lên kế hoạch cho giai đoạn 2 của dự án

Công việc đã phân công:

| Thành viên | Công việc | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Trà Văn Sỹ | - Hoàn thiện CustomerController - Viết mô tả áp dụng nguyên tắc SOLID và Design Pattern - Chuẩn bị tài liệu cho báo cáo tiến độ | 03/05/2025 |
| Lê Hoàng Nhật Anh | - Hoàn thiện UI và xây dựng class InputValidator - Chuẩn bị tài liệu Doxygen - Tạo video demo cho báo cáo tiến độ | 03/05/2025 |

Kết quả đạt được:

- Đã hoàn thành mức độ cơ bản của tất cả các lớp chính

- Đã áp dụng được Factory Pattern và Strategy Pattern

- Đã hoàn thiện chức năng cơ bản cho cả Admin và Customer

- Đã chuẩn bị tài liệu mô tả kiến trúc phần mềm và coding convention

Commit trên github của các thành viên:

(dorayakiiiiz: Trà Văn Sỹ, NhatAnh03082005: Lê Hoàng Nhật Anh)